**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**МОАУ «Гимназия №3 г. Орска Оренбургской области»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | | |
| 1 | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| II.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | | |
| 2 | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| III.Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 3 | Не оборудована входная группа пандусами (подъемными платформами) | Оборудование входной группы пандусом | 2023 | Петрушкова Татьяна Николаевна, заместитель директора |  |  |
| 4 | Нет специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Включение в план ФХД на 2023 г. мероприятий по оборудованию санитарно-гигиенических помещений | Декабрь 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации | Январь-февраль 2023 | Петрушкова Татьяна Николаевна, заместитель директора |  |  |
|  |  | Выполнение работ по оборудованию  санитарно-гигиенических помещений для инвалидов | Июль 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
| 5 | Нет наличия сменных кресел-колясок | Включение в план ФХД на 2023 г. мероприятий по оборудованию санитарно-гигиенических помещений | Декабрь 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
|  |  | Приобретение сменных кресел-колясок | Июль 2023 | Петрушкова Татьяна Николаевна, заместитель директора |  |  |
| 6 | Нет наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Включение в план ФХД на 2023 г. мероприятий по установке поручней, расширенных дверных проемов | Декабрь 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
| 7 | Нет наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Включение в план ФХД на 2023 г. мероприятий по оборудованию стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Декабрь 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
| 8 | Нет дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Включение в план ФХД на 2023 г. мероприятий по установке надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Декабрь 2023 | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
| 9 | Не предоставляются инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Включение в штатное расписание ставки сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По необходимости | Сабурова Елена Владимировна, директор |  |  |
| 10 | Нет альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | Создание альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | Сентябрь 2023 г. | Петров Александр Сергеевич, учитель информатики | Создана альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению | Сентябрь 2022 г. |
| 11 | Не обеспечены условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обучение по сопровождению инвалидов в помещении организации (тьюторов) | Сентябрь 2023 г. | Думанина Юлия Маисовна, заместитель директора | Пройдено обучение по сопровождению инвалидов в помещении организации (тьютор) | Сентябрь 2023 г. |
| IV.Доброжелательность, вежливость работников | | | | | | |
| 12 | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V.Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией | | | | | | |
| 13 | Не выявлены |  |  |  |  |  |